Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) načelnik Općine Smokvica podnosi Općinskom vijeću Općine Smokvica

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2024. godini donijelo je Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine (Službeni glasnik Općine Smokvica broj 5/2023 ), a Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2024. godine na svojoj 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2024. godine (Službeni glasnik Općine Smokvica broj 6/2024).

II.

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u eurima za gradnju komunalne infrastrukture u 2024. godini iznosili su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Program** | **Izmjena programa** | **Realizirano** | **Indeks** |
| Sanacija nerazvrstanih cesta | 38.000,00 | 25.000,00 | 12.590,12 | 50,36 |
| Projektna dokumentacija za proširenje groblja | 6.000,00 | 3.000,00 | 1.360,42 | 45,35 |
| Nabava Mobilnog reciklažnog dvorišta | 15.000,00 | 15.000,00 | 23.618,01 | 157,45 |
| Nabava spremnika za otpad | 16.000,00 | 16.000,00 | 737,50 | 4,61 |
| **UKUPNO** | **75.000,00** | **59.000,00** | **38.306,05** | **64.93** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Javne zelene površine** | **Program** | **Izmjena programa** | **Realizirano** | **Indeks** |
| Uređenje nogometnog igrališta Blatina | 25.250,00 | 15.000,00 | 14.386,90 | 95,91 |
| **UKUPNO:** | **25.250,00** | **15.000,00** | **14.386,90** | **95,91** |

III.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Smokvica.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Kunjašić