Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) načelnik Općine Smokvica podnosi Općinskom vijeću Općine Smokvica

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini donijelo je Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine (Službeni glasnik Općine Smokvica broj 5/23 ), a Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2024. godine na svojoj 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2024. godine (Službeni glasnik Općine Smokvica broj 6/2024).

II.

Poslovi i radovi s troškovima iskazanim u eurima za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini iznosili su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **Program** | **Izmjena programa** | **Realizirano** | **Indeks** |
| Održavanje poljskih puteva | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.578,88 | 88,99 |
| Uređenje nerazvrstanih cesta | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **35.000,00** | **22.000,00** | **19.578,88** | **88,99** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **Program** | **Izmjena programa** | **Realizirano** | **Indeks** |
| Održavanje i čišćenje plaža | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.067,96 | 90,40 |
| Tekuće održavanje cesta, ulica i trgova | 8.000,00 | 13.000,00 | 11.972,79 | 92,10 |
| **UKUPNO:** | **12.500,00** | **17.500,00** | **16.040,75** | **91,66** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Održavanje javnih zelenih površina** | **Program** | **Izmjena programa** | **Realizirano** | **Indeks** |
| Čišćenje ulica i održavanje zelenih površina | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.598,65 | 97,13 |
| **UKUPNO:** | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.598,65** | **97,13** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Održavanje groblja i krematorija unutar groblja** | **Program** | **Izmjena programa** | **Realizirano** | **Indeks** |
| Održavanje mrtvačnice i groblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Održavanje javne rasvjete** | **Program** | **Izmjena programa** | **Realizirano** | **Indeks** |
| Električna energija-javna rasvjeta | 19.400,00 | 11.000,00 | 12.884,62 | 117,13 |
| Materijal za održavanje javne rasvjete | 4.000,00 | 12.000,00 | 11.652,60 | 97,11 |
| Usluge održavanje javne rasvjete | 2.654,46 | 2.654,46 | 3.352,80 | 126,31 |
| **UKUPNO:** | **26.054,46** | **25.654,46** | **27.890,02** | **108,71** |

III.

Ovo Izvješće će se objaviti u Službenom glasniku Općine Smokvica.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Kunjašić